1. 苏朗｜感知层视觉 + 大模型推理环境部署

对标原文档视觉感知模块，依托视觉识别、Python/Linux、大模型部署能力负责图像采集、目标检测、模型运行环境搭建

核心工作：电脑摄像头视觉识别、目标坐标输出、任务卡图像传输、Claude 推理底层环境搭建

需完成事项：

- 调试电脑摄像头，开发目标识别程序，识别红橙黄绿蓝紫 6 色方块，实现目标框选、坐标输出、方块倾斜角度检测；

- 完成托盘识别算法，识别含 6 个彩色格子的托盘，划分每个格子区域并输出对应颜色与位置数据；

- 拍摄裁判下发的任务高清卡片，将原图推送至王乐底层通信后端，由后端分发给王俊涵 AI 解析模块；

- 实时向外下发方块、托盘格子坐标数值，经王乐通信服务转发供给王培如虚拟机械臂控制程序；

- 将摄像头实时画面持续推流至王乐流媒体后端，转发至王俊涵总交互界面展示；

- 搭建、调试 Linux 下大模型运行环境，保障 Claude 图像推理接口底层算力稳定，对外开放推理调用接口；

- 识别异常捕获：目标遮挡、画面模糊、缺失方块时向外抛出异常信号，推送至王乐统一告警后端，同步转发王俊涵总调度界面。

2. 王培如｜执行层 / 硬件底层｜ARCS 虚拟机械臂控制

对标原文档机械臂执行模块，依托嵌入式、C 语言开发能力负责虚拟机器人底层运动控制

核心工作：ARCS 软件环境搭建、机械臂点位标定、抓取放置逻辑、容错重试控制

需完成事项：

- 部署虚拟机与 ARCS 仿真软件，调试虚拟机械臂驱动，实现机器人全自由度自由移动；

- 标定三组固定拍摄点位：任务卡拍摄位、方块采集识别位、托盘装配放置位；

- 通过王乐底层通信后端接收苏朗下发的方块坐标，控制机械臂精准对位，驱动吸盘完成方块吸附抓取；

- 接收经后端转发的托盘格子坐标，按照王俊涵下发装配指令将方块放置至对应颜色格子；增加容错逻辑：抓取脱落、定位偏差时自动重复抓取流程；

- 运动轨迹安全约束：机械臂全程移动时抬高安全高度，避免碰撞已摆放完成的方块；

- 使用 C 语言优化底层运动控制代码，机械臂位置、抓取状态实时推送至王乐数据后端，同步展示在王俊涵交互界面。

3. 王俊涵｜认知层 Agent + 交互层界面 + 业务应用后端

统筹上层业务逻辑、人机交互、AI 任务解析业务后端，承担业务类后端开发，对接王乐基础后端平台获取底层数据与通信能力

核心工作：语音交互后端、可视化前端配套服务、智能任务 Agent 业务后端、全流程业务调度后端

需完成事项：

- 语音交互业务后端开发：设置唤醒词 “小具同学”，实现语音唤醒监听；任务进度播报、故障报错、任务完成语音提示逻辑开发；接收王乐告警后端推送的异常信号，触发语音报错；

- 可视化前端界面 + 前端配套业务后端开发：页面分四大分区，对接王乐流媒体、数据接口，同步展示摄像头实时画面、AI 识别记录、装配进度、虚拟机械臂运行状态；配套备用文字手动输入框后端；

- 认知 Agent 业务后端开发：搭建上层 AI 调度逻辑，调用王乐封装好的大模型通用接口，统筹 Claude 图文解读业务流程；

- 任务卡片 AI 解析业务逻辑开发：对接苏朗大模型环境，接收任务卡图像，输出标准化方块装配顺序；图片模糊时触发弹窗 + 语音双重提醒；识别记录提交至王乐日志后端持久化存储；

- 全局业务调度后端程序：语音唤醒后生成整套自动化业务指令，通过王乐通信底层下发至视觉、机械臂模块，全自动运行两套标准任务；

- 业务路由后端开发：搭建上层业务数据分发通道，接收底层后端转发的视觉、机械臂数据，向下游下发装配执行业务指令。

4. 王乐｜基础平台层后端 + 系统联调 / 资料文档支撑

分担底层通用后端，搭建系统技术底座，支撑上层业务运行，同时保留原有调试、文档工作

核心工作：跨模块通信后端、流媒体推流后端、日志持久化后端、通用接口封装后端、系统 bug 排查、项目文档归档

需完成事项：

（一）后端开发工作

- 统一跨模块通信底层后端开发：搭建 TCP / 消息队列通信服务，作为视觉、机械臂、调度界面、大模型之间唯一数据中转底座，统一数据格式、消息校验、断线重连逻辑，分担王俊涵底层通信开发压力；

- 流媒体中转后端：接收苏朗摄像头实时画面推流，做流转发、码率优化，稳定供给王俊涵前端界面；

- 日志与数据持久化后端：搭建数据库存储服务，接收视觉识别数据、AI 任务记录、机械臂运行状态、异常告警数据，提供标准化数据查询接口供王俊涵界面调用；

- 大模型通用封装后端：对苏朗部署的 Claude 推理接口做二次封装，统一入参、异常捕获、限流处理，简化王俊涵 Agent 业务调用成本；

- 全局异常告警后端：汇总视觉、机械臂、大模型所有故障信号，统一打上时间戳存储，同步推送至王俊涵语音与界面弹窗；

- 数据报表后端：基于存储日志开发自动化报表接口，支持裁判一键导出全流程运行记录。

单步装配执行循环：

① 王俊涵下发视觉采集业务指令，经王乐底层通信转发给苏朗，苏朗识别方块坐标实时推送至王乐数据后端；

② 王乐将坐标数据转发王培如，机械臂抬至安全高度完成抓取；抓取失败状态实时回传王乐日志后端；

③ 苏朗识别托盘格子坐标，持续推送至王乐中转后端；

④ 王乐转发托盘坐标给王培如，机械臂执行放置，内置重试容错逻辑；

⑤ 机械臂运行状态同步上传王乐数据后端，王俊涵前端业务后端读取数据，更新界面装配进度并语音播报步骤；

- 6 个方块、两套任务全部装配完成后，王俊涵语音后端播报 “两个任务均已完成”；

- 王乐日志后端归集全流程视觉、AI、机械臂、告警数据，生成完整可导出报表，作为裁判核查材料。